DOTBIZ

OhMyHotel B2B Hotel Booking Platform

1차 진행 보고서

2026년 4월 17일 | 기획/개발팀 → 대표이사

# 1. 프로젝트 개요

DOTBIZ는 OhMyHotel의 B2B 호텔 예약 포털로, 기존 DIDA B2B 포털을 벤치마킹하여 자사 플랫폼으로 구축하는 프로젝트입니다. 현재 프론트엔드 프로토타입 단계로, 전체 UI/UX를 구현하여 실제 서비스와 동일한 사용자 경험을 검증하고 있습니다.

데모 URL: https://bstars00-rgb.github.io/Dotbiz/

# 2. 현재 진행 상황

## 2.1 전체 수치

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 총 페이지 | 26개 |
| 컴포넌트 | 36개 |
| 목데이터 파일 | 14개 |
| 테스트 코드 | 31개 (4 파일) |
| DIDA 기능 커버리지 | 95.6% (65/68) |
| 기획 점수 | 89/100 (A-) |
| QA 점수 | 88/100 (A-) |
| 오늘 커밋 수 | 34개 |

## 2.2 데모 계정

| 타입 | Email | Password | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 후불 (POSTPAY) | demo | demo | 일반 후불정산 고객 |
| 선불 (PREPAY) | prepay@dotbiz.com | prepay123 | 선불정산 고객 (PG 결제) |

# 3. 핵심 기능 구현 현황

## 3.1 호텔 검색 및 예약 (100%)

| 기능 | 상태 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 호텔 검색 | 완료 | 도시/호텔 자동완성, 7개 필터, 지도 검색 |
| 호텔 상세 | 완료 | 룸 테이블 (rowspan), 프로모션, Sold Out |
| 예약 생성 | 완료 | Booker/Traveler/요청사항, 정산 타입별 분기 |
| 예약 리뷰 | 완료 | 실제 데이터 연동 (호텔/요금/게스트) |
| 예약 완료 | 완료 | ELLIS 코드 생성, 바우처 다운로드 |

## 3.2 PREPAY / POSTPAY 정산 구조

닷비즈 핵심 비즈니스 구조를 프로토타입에 반영:

| 구분 | POSTPAY (후불) | PREPAY (선불) |
| --- | --- | --- |
| 디포짓 | Floating Deposit 등 6종 | 없음 |
| 정산 주기 | Monthly/Bi-weekly/Weekly | 즉시 결제 |
| 예약 생성 | Create → 후불 정산 | Pay & Book → PG 카드결제 |
| Non-refundable | 예약 가능 (후불) | 결제 후 예약 가능 |
| 카드 저장 | — | 첫 결제 시 저장 문의 → 재사용 |

공통 정책:

- 예약 수정 불가 (Amend 버튼 제거)

- 취소 가능 예약 → 취소 후 재예약

- Non-refundable → 취소 불가

- 요청사항 변경 → 티켓 시스템으로만

## 3.3 예약 관리 — DIDA 스타일 전면 개편

| 기능 | 상태 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 필터 | 완료 | DIDA 레이아웃 (Date/ELLIS Code/Status/Payment) |
| 테이블 컬럼 | 완료 | 16개 컬럼 (Booking Date~Dispute) |
| 시간 표시 | 완료 | bookingDate, cancelDeadline에 HH:MM |
| 페이지네이션 | 완료 | 20/40/60/80/100건 |
| 배치 작업 | 완료 | Export Hotel Bookings, Confirmation, Voucher, Invoice |
| 예약 상세 | 완료 | DIDA 스타일 모달 (Booker/Billing/Cancel Policy) |
| 캔슬 기능 | 완료 | 실제 상태 변경, 데드라인 경과 시 경고 |
| 티켓 연동 | 완료 | 각 예약별 Ticket 버튼 |

# 4. 기술 스택

| 계층 | 기술 |
| --- | --- |
| 프레임워크 | React 19 + TypeScript |
| 빌드 | Vite 8 + vite-plugin-singlefile |
| 스타일링 | Tailwind CSS 4 + shadcn/ui |
| 차트 | Recharts (Bar, Area, Pie, Line) |
| 지도 | Leaflet + react-leaflet + OpenStreetMap |
| 테스트 | Vitest + React Testing Library |
| 배포 | GitHub Pages (단일 HTML 파일) |

# 5. 남은 작업 (백엔드 연동 필요)

| 기능 | 우선순위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ELLIS API 연동 | 높음 | 실제 예약 데이터, 고객 설정 동기화 |
| PG 결제 연동 | 높음 | 선불 고객 실제 카드 결제 처리 |
| 실시간 가용성 | 높음 | 호텔/룸 실시간 재고 확인 |
| 이메일 알림 | 중간 | 예약 확인, 취소, 결제 알림 |
| AI 챗봇 연동 | 중간 | 티켓 시스템과 챗봇 통합 |

# 6. 향후 일정 (안)

| 단계 | 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 (현재) | 4월 | 프론트엔드 프로토타입 완료 + 사용자 피드백 |
| 2단계 | 5월 | ELLIS API 연동 + 백엔드 개발 시작 |
| 3단계 | 6~7월 | PG 결제 연동 + 베타 테스트 |
| 4단계 | 8월 | 정식 오픈 |

# 7. 요청 사항

- 프로토타입 검토: 데모 URL에서 직접 사용해보시고 피드백 부탁드립니다

- 비즈니스 로직 확인: PREPAY/POSTPAY 정산 구조가 실제 운영 정책과 일치하는지 확인 필요

- 우선순위 조율: ELLIS API vs PG 결제 연동 중 먼저 진행할 항목 결정 필요

- 디자인 리뷰: DIDA 벤치마킹 기반이나, DOTBIZ만의 차별화 포인트 논의 필요

본 보고서는 프로토타입 진행 현황을 기반으로 작성되었으며, 실제 서비스 개발 시 변경될 수 있습니다.